وثيقة تأسيس المشروع

المرحلة صفر

التأسيس والتحليل الاستراتيجي

منصة التوجيه الأكاديمي والمهني — اليمن

المبدأ الحاكم: لا تخبر المنصة الطالب ماذا يصبح؛ بل تساعده على فهم نفسه وخياراته واتخاذ قرار أكاديمي أكثر وعياً بناءً على معلومات واقعية.

الحالة: معتمدة رسمياً — الإصدار 1.0

تاريخ التنقيح: 1 سبتمبر 2026

تاريخ الاعتماد: 1 سبتمبر 2026

# ضبط الوثيقة

| العنصر | القيمة |
| --- | --- |
| الغرض | تثبيت أساس المشروع قبل تحليل المتطلبات والتصميم والتنفيذ. |
| ما تعتمده الوثيقة | المشكلة، الفئة المستهدفة، القيمة، المبادئ، النطاق الاستراتيجي، الافتراضات، المخاطر ومعايير الانتقال. |
| ما لا تعتمده | التقنيات، قاعدة البيانات، الخوارزمية، الأبعاد، الأسئلة النهائية، هيكل التخصصات، الأدوار البرمجية والواجهات. |
| قاعدة التغيير | أي تغيير جوهري بعد الاعتماد يذكر سببه وأثره ويعتمد قبل تحديث الوثائق اللاحقة. |

# الملخص التنفيذي

يواجه كثير من طلاب الثانوية والخريجين الجدد في اليمن صعوبة في اختيار التخصص بسبب نقص المعلومات الواقعية، والضغط الأسري والاجتماعي، والصور النمطية، والاعتماد المفرط على المجموع أو شهرة التخصص. يقترح المشروع منصة عربية تساعد الطالب على الاستكشاف المنظم من خلال دليل للتخصصات وتجربة قصيرة لاكتشاف مؤشرات الميول والأنماط السلوكية. المخرجات توجيهية وليست تشخيصاً نفسياً أو قراراً ملزماً.

تقتصر هذه المرحلة على إثبات أن المشكلة والقيمة والنطاق تستحق الانتقال إلى تحليل المتطلبات. ولا تحسم كيف تُخزَّن البيانات أو كيف تُحسب النتائج أو ما النموذج النظري المستخدم؛ فهذه قرارات تعتمد على تحليلات لاحقة.

# 1. تعريف المشروع

## 1.1 الرؤية

تمكين الطالب اليمني من اتخاذ قرار أكاديمي أكثر وعياً من خلال فهم أفضل لذاته ولطبيعة التخصصات وواقعها الأكاديمي والمهني.

## 1.2 الغرض

توفير مساحة رقمية موثوقة ومنظمة تنقل الطالب من الاختيار القائم على الانطباع أو الضغط إلى استكشاف يقوم على معلومات واقعية وتأمل واعٍ في ميوله وخياراته.

## 1.3 طبيعة المنتج

دليل تفاعلي يشرح التخصصات من منظور دراسي ومهني واقعي.

تجربة استكشافية قصيرة تستخدم مواقف أو سيناريوهات لاستخراج مؤشرات قابلة للتفسير.

ربط تفسيري بين مؤشرات الطالب والتخصصات التي تستحق مزيداً من البحث، بعد اعتماد النموذج المناسب لاحقاً.

حد صريح: المنصة ليست اختباراً نفسياً تشخيصياً، ولا تقيس القدرة الفعلية قياساً شاملاً، ولا تضمن النجاح في تخصص، ولا تتخذ القرار نيابة عن الطالب.

# 2. المشكلة التي يعالجها المشروع

المشكلة الأساسية هي اتخاذ قرار أكاديمي مهم دون معرفة كافية بالذات أو بالتخصص أو بالسياق المحلي. وتظهر في صور مترابطة:

اعتبار المجموع العامل الحاسم أو الوحيد في الاختيار.

نقص المعلومات العملية عن طبيعة الدراسة ومتطلباتها وصعوباتها.

التأثر بالترند أو المكانة الاجتماعية أو الاسم الجذاب للتخصص.

ضغط الأسرة والمحيط الاجتماعي.

الخلط بين الإعجاب بصورة التخصص وملاءمة طبيعته للطالب.

ضعف ارتباط المعلومات العامة بالواقع الأكاديمي والمهني في اليمن.

محدودية الأدوات القصيرة والواضحة التي تقلل الإجابات الاجتماعية المتوقعة.

قد ينتج عن الاختيار غير المستنير تغيير التخصص أو ضعف الاستمرار أو خسارة الوقت والمال أو التخرج دون تصور مهني واضح. هذه مخاطر محتملة وليست نتائج حتمية، ولا يدعي المشروع أنه سيزيلها بالكامل.

# 3. الفئة المستهدفة وأصحاب المصلحة

| الطرف | العلاقة بالمشروع | الحاجة الأساسية |
| --- | --- | --- |
| طالب الثانوية أو الخريج الجديد | المستخدم الرئيسي وصاحب القرار | فهم ذاته والتخصصات ومقارنة الخيارات. |
| ولي الأمر | مؤثر في القرار وخارج النظام مبدئياً | معلومات واضحة تساعد على نقاش واقعي. |
| المرشد أو المعلم | ميسر ثانوي وخارج النظام مبدئياً | مرجع منظم يدعم التوجيه ولا يستبدله. |
| فريق المشروع | يبني ويشغّل المنتج | نطاق واضح وقرارات قابلة للتتبع. |
| مشرف المقرر | جهة تقييم أكاديمية | التزام بالمخرجات والمدة والقيود الأكاديمية. |

# 4. القيمة المقترحة

القيمة ليست إنتاج اسم تخصص للطالب، بل تحسين جودة عملية الاختيار نفسها:

تقديم صورة عملية ومتوازنة عن التخصص، لا تعريف دعائي أو أكاديمي مختصر فقط.

مساعدة الطالب على ملاحظة أنماط في تفضيلاته دون تقديمها كحكم نهائي.

إتاحة مقارنة منظمة تقلل أثر الانطباع والصورة النمطية.

تقديم نتيجة قابلة للفهم والنقاش مع الأسرة أو المرشد.

ربط الادعاءات المحلية والمهنية بمصادر واضحة وحدود معلنة.

# 5. مبادئ المنتج

| المبدأ | التطبيق العملي |
| --- | --- |
| دعم القرار لا اتخاذه | لغة احتمالية وتفسيرية؛ لا أوامر ولا أحكام قطعية. |
| الصدق في حدود النتيجة | لا يُنسب للأداة ما لم تثبت قدرتها على قياسه. |
| الواقع قبل الصورة النمطية | عرض المتطلبات والتحديات والمسارات إلى جانب المزايا. |
| المصدر والحداثة | كل ادعاء مهم قابل للتغير يرتبط بمصدر وتاريخ مراجعة. |
| الخصوصية بالحد الأدنى | لا تجمع بيانات شخصية لا تحتاجها الوظائف المعتمدة. |
| البساطة وإتاحة الاستخدام | عربية واضحة، RTL، هاتف أولاً، وتحمل اتصال متغير. |
| الفصل بين المحتوى والقياس والبرمجيات | يعتمد كل مجال من مختصيه ولا يُعالج ضعف أحدها بتعقيد الآخر. |

# 6. النطاق الاستراتيجي للنسخة الأولى

## 6.1 داخل النطاق

دليل أولي لعشرة تخصصات أساسية بوصفه حد تخطيط للنسخة الأولى.

تجربة استكشافية قصيرة بحد تخطيط أولي قدره 15 سيناريو؛ يعتمد العدد والصياغة بعد تحليل نموذج الأسئلة.

عرض مؤشرات وشرح توجيهي بعد اعتماد النموذج النظري وطريقة الحساب.

إمكان حفظ النتيجة والعودة إليها إذا أثبت تحليل المتطلبات الحاجة إليه.

وظائف تشغيل أو إدارة أساسية فقط إذا اعتمدتها مرحلة المتطلبات واتسقت مع مصدر البيانات.

## 6.2 خارج النطاق

تشخيص نفسي أو مهني معتمد، أو ضمان ملاءمة الطالب لتخصص.

الاستشارة المباشرة مع مرشدين بشريين داخل المنصة.

التكامل المباشر مع أنظمة الجامعات أو القبول.

التنبؤ المؤكد بسوق العمل أو الرواتب.

نماذج ذكاء اصطناعي توليدية بوصفها جزءاً ضرورياً من النسخة الأولى.

تغطية جميع الجامعات والتخصصات والمسارات المهنية في اليمن.

قاعدة النطاق: العددان 10 و15 حدود تخطيط للـMVP وليسا دليلاً على صلاحية المحتوى أو القياس. لا يعتمد المحتوى والأسئلة لمجرد توافقهما مع العدد.

# 7. رحلة القيمة عالية المستوى

الرحلة المقصودة هي: استكشاف أولي للتخصصات ← فهم أفضل للخيارات ← تجربة استكشافية اختيارية ← تفسير المؤشرات وحدودها ← العودة إلى دليل التخصصات ← نقاش وبحث إضافي قبل القرار.

تظل تفاصيل التسجيل، الاستكمال، المقارنة، الحفظ، الإدارة والواجهات ضمن تحليل المتطلبات، ولا تعتمدها المرحلة صفر.

# 8. الافتراضات المطلوب التحقق منها

| ID | الافتراض | طريقة التحقق اللاحقة |
| --- | --- | --- |
| A-01 | الطلاب يحتاجون معلومات عملية أكثر من التعريفات العامة. | مقابلات قصيرة أو اختبار محتوى مع عينة مستهدفة. |
| A-02 | الدليل والتجربة معاً يقدمان قيمة أكبر من كل مكون منفرداً. | اختبار رحلة ونقاش مع مستخدمين. |
| A-03 | عشرة تخصصات تمثل بداية مفيدة ضمن مدة المشروع. | تحليل اختيار التخصصات وتغطيتها. |
| A-04 | تجربة قصيرة يمكن أن تنتج مؤشرات مفهومة دون ادعاء تشخيصي. | تحليل الأساس النظري والأسئلة ومراجعتها. |
| A-05 | المحتوى المحلي الموثوق متاح بدرجة تسمح بإعداد الدليل. | جرد المصادر وتقييم حداثتها وموثوقيتها. |
| A-06 | الطلاب يستطيعون استخدام المنتج أساساً عبر الهاتف واتصال متغير. | اختبار استخدام وتقني في البيئة المستهدفة. |

# 9. القيود التأسيسية

المشروع ينفذ ضمن فريق طلابي ومدة مقرر جامعي؛ الأولوية للـMVP البسيط القابل للإكمال.

اللغة الأساسية العربية الفصحى الواضحة مع دعم RTL والهاتف.

الوظائف الأساسية لا تعتمد على خدمة خارجية غير ضرورية أو غير معتمدة.

المعلومات المهنية والمحلية قابلة للتغير؛ تعرض مع مصدر وتاريخ وحدود.

لا يعتمد نموذج قياس أو خوارزمية أو توصية قبل تحليلها ومراجعتها.

الخصوصية والأمان يؤخذان في الحسبان منذ المتطلبات، لا بعد التنفيذ.

# 10. المخاطر وخطط الاستجابة

| الخطر | الأثر | الاستجابة البسيطة |
| --- | --- | --- |
| نتيجة تبدو كحكم نهائي | تضليل الطالب وفقدان الثقة | لغة توجيهية، حدود ظاهرة، ومراجعة نصوص النتيجة. |
| نموذج قياس غير صالح | توصيات غير موثوقة | عدم اعتماد الأسئلة أو الحساب قبل التحليل النظري والمراجعة. |
| محتوى محلي ضعيف أو قديم | قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة | مصادر موثقة وتاريخ مراجعة وفصل الحقيقة عن التقدير. |
| اتساع النطاق | عدم إكمال المشروع | حد MVP واضح وتغيير رسمي لأي إضافة. |
| تعقيد تقني مبكر | وقت ضائع وصيانة أصعب | تأجيل التقنية إلى ما بعد استقرار المتطلبات واختيار الأبسط. |
| ضعف الاستخدام على الهاتف أو الاتصال | فشل الوصول للفئة المستهدفة | تصميم هاتف أولاً واختبار ظروف واقعية. |
| تعارض الوثائق | تنفيذ قرارات مختلفة | مرجع معتمد لكل مرحلة وسجل تغيير موجز. |

# 11. سياسة الموثوقية والمحتوى

يُفصل الرأي أو التقدير عن الحقيقة القابلة للتحقق.

تُراجع المصادر من حيث الجهة، التاريخ، الصلة بالسياق اليمني، وحدود التعميم.

لا تُستخدم عبارة عن سوق العمل أو الفرص باعتبارها ضماناً.

يُوحد قالب التخصصات لاحقاً لضمان عدالة المقارنة.

تصحيح الخطأ المنشور مقدم على الحفاظ على الصياغة القديمة.

مراجعة المحتوى لا تعني اعتماد نموذج القياس، والعكس صحيح.

# 12. مؤشرات نجاح أولية

هذه مؤشرات للتحقق في المراحل اللاحقة، وليست ادعاءً بأن النجاح تحقق الآن:

| المجال | مؤشر النجاح | كيفية القياس |
| --- | --- | --- |
| الفهم | يستطيع الطالب تفسير أن النتيجة توجيهية وذكر سببين على الأقل لاقتراح تخصص. | اختبار فهم بعد تجربة نموذج أولي. |
| المحتوى | كل تخصص معتمد مكتمل وفق القالب وله مصادر وتاريخ مراجعة. | قائمة تحقق ومراجعة محتوى. |
| القرار | يستطيع الطالب مقارنة خياراته وذكر سؤال أو خطوة بحث تالية. | مهمة استخدام ومقابلة قصيرة. |
| سهولة الاستخدام | يكمل المستخدم الرحلة الأساسية على الهاتف دون مساعدة جوهرية. | اختبار استخدام بعينة صغيرة. |
| سلامة اللغة | لا تظهر عبارات تشخيصية أو قطعية أو ضمانات مهنية. | مراجعة تحريرية وفق قائمة محظورات. |
| الجدوى | يمكن للفريق بناء الـMVP ضمن المدة دون مكونات غير ضرورية. | تقدير بعد تحليل المتطلبات والتصميم. |

# 13. الحوكمة وسلطة الاعتماد

| نوع القرار | جهة الإعداد | شرط الاعتماد |
| --- | --- | --- |
| النطاق والقيمة | الفريق وقائد المشروع | اتساقه مع هدف المشروع ومدة المقرر. |
| محتوى التخصصات | مسؤول المحتوى | مراجعة المصادر والاتساق واللغة. |
| نموذج القياس والأسئلة | مسؤول التحليل مع مراجعة الفريق | أساس نظري واضح، حدود معلنة، ومراجعة مستقلة قدر الإمكان. |
| المتطلبات | محلل المتطلبات والفريق | قابلية الاختبار والتتبع وعدم التعارض. |
| التقنية والمعمارية | القائد التقني والفريق | خدمة المتطلبات بأبسط حل مناسب. |

عند عدم توفر مختص نفسي أو مهني، لا تُرفع قوة الادعاء؛ بل تُخفض الادعاءات ويُوصف الناتج بوضوح كأداة استكشافية تعليمية.

# 14. القرارات المؤجلة عمداً

لا تعد العناصر الآتية نقصاً في المرحلة صفر، بل قرارات يجب أن تنتج عن مراحلها المختصة:

الحقول النهائية لدليل التخصصات ومصدر تخزينه وطريقة تحديثه.

النموذج النظري والأبعاد والسيناريوهات والأوزان وطريقة الحساب.

طريقة تمثيل التخصصات وربطها بالمؤشرات.

قصص المستخدم والمتطلبات التفصيلية ومعايير القبول.

دور المدير وصلاحياته النهائية.

قاعدة البيانات والـAPI والمعمارية والتقنيات التفصيلية.

تصميم الواجهات وخطة الاختبار والنشر.

# 15. بوابة الانتقال من المرحلة صفر

| معيار الإغلاق | الحالة |
| --- | --- |
| المشكلة والفئة المستهدفة والقيمة محددة دون مبالغة. | متحقق |
| المبدأ الحاكم وحدود المنتج موضحان. | متحقق |
| النطاق الأولي وخارج النطاق محددان. | متحقق |
| الافتراضات منفصلة عن الحقائق والقرارات. | متحقق |
| المخاطر الرئيسية ولها استجابات عملية. | متحقق |
| مؤشرات نجاح أولية قابلة للقياس لاحقاً. | متحقق |
| القرارات التقنية ونموذج القياس لم تُحسم قبل أوانها. | متحقق |
| القرارات المؤجلة ومسؤوليات اعتمادها ظاهرة. | متحقق |

# 16. قرار المرحلة صفر

النتيجة: المرحلة صفر مكتملة من ناحية التأسيس الاستراتيجي، وجاهزة للاعتماد بوصفها المرجع الأعلى لغرض المشروع ونطاقه ومبادئه. لا يمنح هذا الاعتماد موافقة تلقائية على متطلبات أو نموذج قياس أو قرارات تقنية وردت في وثائق لاحقة.

بعد اعتماد هذه الوثيقة، تكون الخطوة التالية مراجعة مرحلة تحليل المتطلبات فقط، مع إبقاء تحليل دليل التخصصات ونموذج الأسئلة مراحل مستقلة بحسب ترتيب المشروع.

## سجل الاعتماد

يُستخدم هذا السجل لتثبيت قرار صاحب المشروع دون تغيير مضمون الوثيقة:

| البند | قرار الاعتماد |
| --- | --- |
| القرار | ☒ معتمد اعتماداً صريحاً |
| صفة المعتمد | صاحب المشروع |
| التاريخ | 1 سبتمبر 2026 |
| نطاق الاعتماد | الغرض، النطاق، والمبادئ الاستراتيجية للمرحلة صفر فقط. |

أُغلقت المرحلة صفر بهذا الاعتماد الصريح. ولا يعني اعتمادها اعتماد المتطلبات التفصيلية أو نماذج القياس أو القرارات التقنية؛ إذ تُراجع هذه العناصر في مراحلها المستقلة. ولا تُعدّل هذه الوثيقة بعد الإغلاق إلا من خلال تغيير موثق يوضح السبب والأثر في المراحل اللاحقة.